iCAN 大学生创新创业大赛

创新赛道项目开发日志

| 项目名称 | 忆涟千言—教（EducationMind） |  |
| --- | --- | --- |
| 项目周期 | 2026.08.19—2026.08.27 |  |
| 文档版本 | V1.4.0 | 2026年8月27日 |

【每阶段填写一次，保持记录连续性，重点内容加粗标注】

一、使用说明

本文档由南京理工大学马勇老师整理总结形成，提供给参赛团队参考，可以结合项目实际情况形成个性化文件。

本模板适用于 iCAN 大学生创新创业大赛项目全流程记录。建议每周至少填写一次阶段日志；重要决策、风险点、突破性进展务必详细记录。封面信息与关键节点表可在比赛申报阶段直接作为项目进展报告附件提交。

二、项目概述

2.1 项目简介

项目背景与目标

忆涟千言—教（EducationMind）面向学生个性化学习场景，解决通用问答系统难以理解真实学习状态、学习过程缺少证据沉淀、计划与评价相互割裂的问题。平台以 LearningEvidence 为事实核心，形成“学习行为—掌握度—画像—诊断—计划—辅导—练习/考试—再规划”的闭环；前端采用 React/Vite，后端采用 FastAPI/SQLAlchemy，并接入小涟 AI 教官、课程知识检索、MCP 工具、Live2D 数字人、昔涟语音、考试与资源生成能力。V1.4.0 已从比赛演示模式转为正式账号模式，新账号无预置进度，学习数据由用户真实操作产生，可作为完整网站或独立智能体页面部署。

2.2 核心技术 / 方案

技术路线

前端：React 18、TypeScript、Vite、Tailwind CSS、React Router、Zustand 与 Axios；后端：Python、FastAPI、Pydantic、SQLAlchemy 与 SQLite（预留正式数据库迁移）；智能体：确定性能力路由、多智能体编排、共享 Education Tool Registry 与 MCP Server；学习引擎：证据投影、画像诊断、学习计划、动态重规划、练习与考试评分；多模态：Live2D、浏览器语音输入、Genie-TTS / GPT-SoVITS 昔涟语音；部署：前后端完整源码包、静态兼容包、Windows 完整包及 SHA-256 校验。

2.3 创新点

▸ 创新点 1：以学习证据为唯一事实来源，严格区分“未评估”“证据不足”和“薄弱”，避免把缺少数据误判为低能力。

▸ 创新点 2：小涟 AI 教官复用画像、诊断、计划和课程知识，通过多智能体与工具链协作完成可解释辅导，而不是孤立聊天。

▸ 创新点 3：将 Live2D、昔涟语音、考试自动判卷、知识图谱、PPT/练习题生成、联网检索和教学编译模拟统一进真实学习闭环。

▸ 创新点 4：正式账号与显式选课取代匿名默认学习，业务 API 校验账号和课程范围，新用户从空白学习空间开始。

2.4 预期成果与应用场景

当前成果与应用场景

已形成 EducationMind V1.4.0 全栈原型、完整前后端源码部署包、静态兼容包、Windows 语音运行包、自动化测试与工程文档。适用于高校课程助学、个性化自学、考试练习、课堂数字人讲解以及其他平台的智能体页面嵌入。软件著作权、专利、论文和赛事奖项尚无可核验编号或结果，均按“计划中/待申报”记录，不作已取得表述。

三、阶段开发日志

【记录规范】每次重要开发节点填写一个条目，可续加。阶段类型参考：需求分析 / 技术选型 / 原型开发 / 功能迭代 / 测试验证 / 文档撰写 / 路演准备 / 其他。

阶段 1：核心架构与智能学习闭环（2026.08.19—2026.08.20）

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 起止时间 | 2026年8月19日至2026年8月20日 |
| 阶段目标 | 建立证据驱动学习闭环、当前计划语义、多智能体辅导和课程知识支撑。 |
| 实际完成情况 | 完成 React/FastAPI 基线；打通 LearningEvidence→Mastery→Profile→Diagnosis→Plan；实现 Tutor、多智能体编排、课程检索、共享工具与 MCP 能力。 |
| 关键决策记录 | 核心学习状态只来自 API；UNKNOWN 不等于 WEAK；Agent 复用 Application Service；写操作保持清晰事务边界。 |
| 未解决问题 | 外部 LLM 环境尚未配置；数字人、考试、语音和正式部署进入下一阶段。 |
| 负责人 | 项目技术团队（成员姓名待补） |
| 下次计划 | 完善学习界面、反思闭环、数字人、考试、资源生成和真实部署。 |

本阶段详细记录：

围绕“真实学习状态如何被记录、解释并转化为下一步行动”完成领域建模和技术评审。决定以 LearningEvidence 为事实源，由确定性服务生成 Mastery、Profile、Diagnosis 和 StudyPlan；智能体只编排既有服务，不重复计算领域结论。

日志条目：

2026年8月19日　证据驱动学习架构落地　建立学习证据、掌握度投影、学生画像、结构化诊断、当前学习计划和练习反馈的真实 API 闭环，并以自动化测试固定领域边界。

2026年8月20日　多智能体与知识支撑完成　加入 Diagnosis、Planner、Tutor、Assessment 能力编排，课程材料检索、Education Tools 和 MCP 复用同一服务层，保留真实 Provider 状态。

阶段 2：产品化、数字人、考试与正式部署（2026.08.22—2026.08.27）

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 起止时间 | 2026年8月22日至2026年8月27日 |
| 阶段目标 | 把核心闭环升级为可部署产品，撤除比赛 Demo，补齐数字人、语音、考试、生成工具与正式账号。 |
| 实际完成情况 | 完成学习陪伴 UI、成长档案、Live2D、昔涟语音、联网检索、编译模拟、资源/PPT/练习题/知识图谱生成、自动判卷、证据画像、完整源码发布及登录注册。 |
| 关键决策记录 | 受限资产与源码分离；TTS 使用受控侧车；新账号不生成默认学习；Cookie 会话只存摘要；发布包使用白名单和 SHA-256 验证。 |
| 未解决问题 | 教师/管理员 RBAC、邮箱找回、监考防作弊、多实例正式数据库和生产外部 LLM 仍待后续建设。 |
| 负责人 | 项目技术团队（成员姓名待补） |
| 下次计划 | 完成平台部署、TLS/密钥配置、角色权限、监控备份及赛事材料。 |

本阶段详细记录：

本阶段从完整学习体验出发，连续完成反思与成长档案、Live2D/语音、学习工坊、考试与画像、资源生成、平台部署和正式账号改造。所有“完成”均以代码、自动化测试、生产构建或真实 HTTP/浏览器流程为证据。

日志条目：

2026年8月22日　学习体验与成长闭环　完成任务绑定学习阶段、反思工作区、成长时间线、小涟记忆与学习陪伴体验，避免不同任务之间状态串扰。

2026年8月25日　数字人与学习工坊　替换为本地昔涟 Live2D，加入语音控制、Wikipedia 可信检索、受限教学编译模拟、课程资源生成、完整考试系统和证据画像。

2026年8月26日　昔涟语音与资源生成　接入 Genie-TTS / GPT-SoVITS，保留指定署名；补齐 AI 教官提示词、PPT、练习题自动判卷、考试生成和知识图谱生成。

2026年8月27日　正式账号与 V1.4.0 发布　加入注册、登录、会话恢复、失败锁定、显式选课和 API 数据隔离；备份后清理 1 份匿名计划与 3 个任务，完成 218 项前端测试、363 项后端测试、生产构建、真实 HTTP/浏览器验收及完整源码 ZIP 校验。

本开发日志已更新至 EducationMind V1.4.0；后续阶段继续按相同格式追加。

四、问题追踪表

记录开发过程中遇到的各类问题及解决情况，便于问题复盘与知识沉淀。

| 序号 | 发现日期 | 问题描述 | 严重程度 | 责任人 | 状态 | 解决方案 | 解决日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08月25日 | 测试误触运行 SQLite | 高 | 技术 | 已解决 | 测试改用进程级临时库，退出前释放句柄。 | 08月25日 |
| 2 | 08月25日 | Live2D/WebGL 实例冲突 | 高 | 技术 | 已解决 | 全局租约限制单页一个实例，并注册 Ticker。 | 08月25日 |
| 3 | 08月26日 | 昔涟语音链路需受控 | 中 | 技术 | 已解决 | 使用回环 TTS 侧车；模型与参考音频服务端固定。 | 08月26日 |
| 4 | 08月27日 | 匿名计划表现为默认学习 | 高 | 技术 | 已解决 | AuthGate + 显式选课；备份后清理 anon:* 数据。 | 08月27日 |
| 5 | 08月27日 | ZIP 缓存与兼容风险 | 中 | 技术 | 已解决 | 白名单打包，并做解压与 SHA-256 验证。 | 08月27日 |

五、节点记录

记录项目关键节点的计划与实际完成情况，用于把握整体进度。

| 关键节点 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心领域与学习计划 | 08月19日 | 08月19日 | 完成 | 证据—画像—诊断—计划 |
| 多智能体 / 知识 / MCP | 08月20日 | 08月20日 | 完成 | 共享服务与工具协议 |
| 学习陪伴与反思闭环 | 08月22日 | 08月22日 | 完成 | 任务隔离与成长档案 |
| Live2D / 工坊 / 考试 | 08月25日 | 08月25日 | 完成 | 数字人、考试和画像 |
| 昔涟语音与资源生成 | 08月26日 | 08月26日 | 完成 | TTS、PPT、练习题、图谱 |
| 完整源码包 V1.3.1 | 08月27日 | 08月27日 | 完成 | 前后端与部署材料 |
| 正式账号与空白学习 | 08月27日 | 08月27日 | 完成 | 登录、选课和数据隔离 |
| V1.4.0 验收发布 | 08月27日 | 08月27日 | 完成 | 前端 218 / 后端 363 |

六、团队分工与贡献

| 成员姓名 | 角色 | 主要职责 | 阶段贡献记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名待补 | 项目负责人 | 项目统筹 / 目标决策 / 对外联络 | 确定产品方向、验收范围与发布要求 |
| 姓名待补 | 技术负责人 | 系统架构 / 核心开发 / 安全 | 完成前后端、智能体、数据与部署架构 |
| 姓名待补 | 产品设计 | 需求分析 / 交互与视觉 | 设计学习闭环、数字人、考试与画像体验 |
| 姓名待补 | 内容与运营 | 课程材料 / 赛事文档 / 应用验证 | 整理课程内容、场景边界与申报材料 |
| AI 工具（非团队成员） | 研发辅助 | 代码生成 / 审查 / 测试 / 文档 | 在人工授权与验收下辅助实现，结果经自动化和真实流程验证 |

七、资源与成果清单

7.1 已有成果（非必填）

| 成果类型 | 名称 / 编号 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件著作权 | 忆涟千言—教 EducationMind | 计划中 | 尚未取得登记号，不作已登记表述 |
| 原型 / 产品 | EducationMind V1.4.0 | 已完成 | 完整前后端源码与正式账号学习空间 |
| 工程文档 | 架构、设计、部署与开发日志 | 已完成 | README、规格、实施计划和校验清单 |
| 测试 / 验收 | 前端 218 项；后端 363 项 | 已完成 | 静态检查、构建、HTTP、浏览器和 ZIP 验证 |

7.2 参考文献

1. React 官方文档：https://react.dev/

2. FastAPI 官方文档：https://fastapi.tiangolo.com/

3. SQLAlchemy 官方文档：https://docs.sqlalchemy.org/

4. GPT-SoVITS 项目：https://github.com/RVC-Boss/GPT-SoVITS

5. Genie-TTS 项目：https://github.com/High-Logic/Genie-TTS

6. Live2D Cubism SDK 文档：https://docs.live2d.com/

八、经费使用记录

记录项目经费支出的明细，确保经费使用规范透明。

| 日期 | 支出项目 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年08月27日 | 研发与测试 |  | 未提供可核验票据或支出数据 |
|  | 云服务 / API |  | 待财务资料补齐 |
|  | 软硬件与材料 |  | 待财务资料补齐 |
| 合计 |  |  | 待财务核验 |

九、变更记录

| 版本 | 日期 | 变更内容 | 变更人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026年08月19日 | 建立项目基线、领域模型与核心学习闭环 | 项目团队 |
| V1.3.1 | 2026年08月27日 | 完成数字人、语音、考试、资源生成、提示词与全源码发布 | 项目团队 |
| V1.4.0 | 2026年08月27日 | 新增正式账号、显式选课、数据隔离并移除默认学习 | 项目团队 |

十、附件与参考链接（如有）

1、需求与设计文档：docs/superpowers/specs/、docs/superpowers/plans/

2、AI 使用场景说明：

项目开发中使用 Codex 辅助需求归纳、代码实现、测试设计、故障定位、部署脚本与文档整理。AI 输出不直接作为完成证据；所有代码均通过 TypeScript/ESLint、前端 218 项测试、后端 363 项测试、生产构建以及真实 HTTP/浏览器流程复核。角色提示词、语音归属和安全边界均由项目要求控制。

3、设计稿与页面实现：src/design/、src/components/、src/pages/

4、代码仓库：当前工作区，分支 phase-3-1-competition-sprint

5、路演 PPT：待赛事材料阶段补充（当前未提供）

6、视频 Demo：待补；当前已有真实浏览器验收截图

7、其他材料：EducationMind-Platform-FullSource-1.4.0.zip、EducationMind-1.4.0-SHA256.txt